电子病历上线安排

1. 截至10月2号，将试点科室（儿科、内三科、神经外科）所有维护工作完成以及其余科室的基本信息（模板以外）的维护工作。
2. 以上三个科室医生培训安排暂定在10月10号，培训方式是用半个小时左右，在会议室集体培训一次。
3. 从10月11号或者12号上线，之后上线的科室所有的新病人病历将在电子病历中完成。
4. 在三个科室基本没有问题，能够独立使用电子病历书写病历的情况下（一般在4-5天），进行其余科室的上线（这次会是5个科室）工作安排。
5. 在十月底将所有科室上线完成。